írisvet

Dra. Anna Clara B. Hussein Zanuto · Oftalmologia Veterinária

PROJECTO ÍRISVET

Documento de Planeamento e Arquitectura do Sistema

Versão 1.0  ·  Junho 2025

# 1. Contexto e Objectivo

O Projecto Írisvet é o desenvolvimento de uma aplicação web de gestão de prontuários clínicos para a Dra. Anna Clara B. Hussein Zanuto, médica veterinária especializada em oftalmologia. A aplicação substitui o fluxo actual — baseado em fichas PDF preenchidas manualmente no Adobe Acrobat e guardadas localmente no iPad — por um sistema estruturado, em nuvem, multi-device e com exportação de PDF profissional.

## 1.1 Problema actual

- Fichas preenchidas em PDF com Adobe Acrobat (versão paga)

- Ficheiros guardados apenas localmente no iPad — sem backup automático

- Sem pesquisa ou histórico de pacientes

- Envio manual e trabalhoso por WhatsApp ou email

- Sem suporte a reavaliações ligadas à ficha original

## 1.2 Objectivo da solução

- Formulário estruturado em sessões, optimizado para iPad durante a consulta

- Armazenamento em nuvem com sincronização automática

- Pesquisa inteligente (fuzzy) por tutor, pet, telefone e data

- Exportação de PDF profissional com logo, estrutura A4 e imagens alinhadas

- Envio rápido por WhatsApp, email e impressão nativa

- Base para futura expansão multi-utilizador (Fase 2)

# 2. Stack Técnica

| Componente | Tecnologia e justificação |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite — interface fluida no iPad, componentes reutilizáveis, melhor experiência de toque |
| Base de dados | Supabase (PostgreSQL) — tier gratuito robusto, API automática, Row Level Security |
| Autenticação | Supabase Auth — login com email + senha, sessão persistente no iPad |
| Storage de imagens | Supabase Storage — bucket privado, estrutura de pastas por paciente/consulta/olho |
| Geração de PDF | WeasyPrint via Supabase Edge Function — PDF gerado no servidor, layout A4 fixo |
| Hosting | Vercel (gratuito) — deploy automático, HTTPS, sem instalar nada |
| Fuzzy search | Fuse.js — tolerância a erros ortográficos ('honei' → 'Honey'), corre no browser |
| Autocomplete clínicas | Histórico do Supabase — cada clínica nova fica registada para sugestões futuras |
| Suporte HEIC | Conversão automática no upload — imagens do iPhone/iPad convertidas para JPEG |
| i18n (labels) | Ficheiros pt.json / en.json — toggle PT/EN no momento de exportar o PDF |

## Custo estimado — Fase 1

| Item | Custo |
| --- | --- |
| Supabase (BD + Auth + Storage) | €0 — tier gratuito: 500 MB BD, 1 GB Storage (suficiente para início) |
| Vercel (hosting) | €0 — tier gratuito ilimitado para projectos pessoais |
| Domínio (opcional) | ~€1/mês (~€12/ano) — ex.: irisvet.pt ou irisvet.vercel.app (gratuito) |
| Total Fase 1 | €0 a €2/mês |
| Se escalar (Supabase Pro) | ~€25/mês — 100 GB Storage, backups diários, performance melhorada |

# 3. Esquema da Base de Dados

PostgreSQL no Supabase. 5 tabelas com relações por chave estrangeira (FK). Sem referências cíclicas.

## 3.1 Tabela: tutors

Donos/tutores dos animais. Um tutor pode ter múltiplos pacientes, mas as fichas são sempre centradas no animal.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único gerado automaticamente |
| nome | text | Nome completo do tutor |
| telefone | text | Número de contacto — usado como filtro de pesquisa |
| email | text | Email do tutor |
| nif | text | NIF (Portugal) ou CPF (Brasil) |
| morada | text | Morada completa |
| created_at | timestamptz | Data de criação do registo |

## 3.2 Tabela: patients

Animais. Cada animal tem um único tutor (tutor_id). Um animal tem apenas uma ficha principal — nunca duas fichas distintas para o mesmo animal. Reavaliações usam a tabela follow_ups.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| tutor_id | uuid FK | Referência a tutors.id |
| nome | text | Nome do animal — usado em pesquisa fuzzy |
| especie | enum | canino / felino / coelho / outro — determina emoji na lista |
| raca | text | Raça do animal |
| data_nascimento | date | Data de nascimento ou idade estimada |
| genero | enum | macho / fêmea / desconhecido |
| created_at | timestamptz | Data de criação do registo |

## 3.3 Tabela: consultations

Ficha clínica principal de cada atendimento. Campos extensos (sinais, exame oftalmológico) guardados como JSONB — estrutura flexível que permite evolução sem migrações complexas.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| patient_id | uuid FK | Referência a patients.id |
| data | date | Data da consulta |
| local | text | Clínica / local de atendimento (com autocomplete) |
| tipo_atendimento | text | Ex: primeira consulta, retorno, urgência |
| queixa_principal | text | Texto livre — queixa ocular principal |
| sinais | jsonb | Checkboxes OD/OE (hiperemia, secreção, etc.) + observações por linha |
| trat_ocular_previo | text | Tratamento ocular anterior |
| diag_ocular_previo | text | Diagnóstico ocular anterior |
| aspecto_geral | text | Estado geral do animal |
| doencas_pre | text | Doenças pré-existentes |
| trat_sistemico | text | Medicação sistémica em curso |
| cirurgias | text | Histórico cirúrgico |
| flags | jsonb | Esterelização / vacinas / ectoparasitas / alimentação / petisco |
| exame_oftalmologico | jsonb | Todos os campos OD/OE da sessão 5 (reflexos, PIO, segmentar) |
| diagnostico | text | Diagnóstico clínico final |
| tratamento | text | Plano terapêutico / receituário |
| observacoes | text | Observações e procedimentos realizados |
| status | enum | rascunho / finalizada — auto-save mantém como rascunho até confirmação |
| created_at | timestamptz | Data de criação |
| updated_at | timestamptz | Data de última modificação |

## 3.4 Tabela: follow_ups

Reavaliações do mesmo caso clínico. Sempre ligadas à ficha principal (consultation_id). Formulário simplificado — sem anamnese completa nem histórico geral.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| consultation_id | uuid FK | Referência a consultations.id |
| data | date | Data da reavaliação |
| local | text | Local de atendimento |
| tipo_atendimento | text | Tipo de retorno |
| motivo | text | Motivo da reavaliação |
| avaliacao | text | Avaliação clínica |
| diagnostico | text | Diagnóstico actualizado |
| tratamento | text | Tratamento actualizado |
| created_at | timestamptz | Data de criação |

## 3.5 Tabela: images

Imagens associadas a fichas principais ou reavaliações. Ficheiros físicos guardados no Supabase Storage; esta tabela guarda apenas os metadados e o caminho.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| consultation_id | uuid FK nullable | Referência a consultations.id (se imagem de ficha principal) |
| follow_up_id | uuid FK nullable | Referência a follow_ups.id (se imagem de reavaliação) |
| olho | enum | OD / OE / ambos |
| storage_path | text | Caminho no Supabase Storage: /patients/{id}/consultations/{id}/OD/ |
| ordem | int | Ordem de exibição no PDF (arrastável na UI) |
| created_at | timestamptz | Data de upload |

## 3.6 Tabela: users (Fase 2)

Preparada mas não activada na Fase 1. O id é o mesmo que o Supabase Auth gera automaticamente — sem duplicação.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | = auth.users.id do Supabase Auth |
| nome | text | Nome do utilizador |
| email | text | Email de login |
| role | enum | admin / veterinario / leitura |
| ativo | bool | Pode revogar acesso sem apagar o registo |
| created_at | timestamptz | Data de criação |

## 3.7 Relações entre tabelas

| Relação | Cardinalidade |
| --- | --- |
| tutors → patients | 1 tutor pode ter N animais |
| patients → consultations | 1 animal tem 1 ficha principal (caso clínico único) |
| consultations → follow_ups | 1 ficha pode ter N reavaliações ao longo do tempo |
| consultations → images | Imagens da ficha principal (consultation_id preenchido) |
| follow_ups → images | Imagens de reavaliações (follow_up_id preenchido) |

# 4. Formulário — Sessões e Campos

O formulário de novo atendimento está dividido em 6 sessões (sessões 1 e 2 fundidas numa só). A navegação é linear mas permite saltar para qualquer sessão a partir das bolinhas de progresso no topo. Auto-save activo: os dados são guardados como rascunho a cada mudança de sessão.

| Sessão | Campos e comportamento |
| --- | --- |
| Sessão 1+2 | Data, local e identificação — data da consulta, local/clínica (autocomplete), tipo de atendimento, veterinária; dados do tutor (nome, telefone, NIF, email, morada); dados do paciente (nome, espécie com emoji, raça, data nasc., género) |
| Sessão 3 | Anamnese — queixa ocular principal (texto livre); tabela de sinais clínicos OD/OE com checkboxes (hiperemia, secreção, lacrimejamento, blefarospasmo, prurido, fotofobia, sangramento, neoformação, bulbo ocular, déficit visual) + campo de observação por linha; tratamento ocular prévio; diagnóstico ocular prévio |
| Sessão 4 | Histórico geral de saúde — aspecto geral, doenças pré-existentes, tratamento sistémico, cirurgias gerais; checkboxes de esterelização, vacinas, ectoparasitas; campos de alimentação e petisco |
| Sessão 5 | Exame oftalmológico — tabela OD/OE com reflexos (checkboxes: blefarospasmo, ofuscamento, resposta à ameaça, RPL direto, RPL consensual, RPL vermelho, RPL azul); parâmetros mensuráveis (PIO em mmHg, corantes, TLS, bulbo ocular, aparelho lacrimal, pálpebras, conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris e pupila, lente, retina e vítreo); botões de preenchimento rápido 'NDN' e 'Não realizado' |
| Sessão 6 | Diagnóstico e tratamento — diagnóstico clínico (texto livre), tratamento/receituário (texto livre), observações e procedimentos realizados (texto livre) |
| Sessão 7 | Imagens — upload de imagens OD e OE em colunas separadas lado a lado; múltiplos ficheiros por olho; formatos suportados: JPEG, PNG, HEIC (com conversão automática); preview em miniatura; possibilidade de reordenar e apagar; upload directo para Supabase Storage |

## 4.1 Comportamentos especiais do formulário

- Auto-save como rascunho a cada mudança de sessão — nunca se perde dados

- Se fechar o iPad a meio, ao reabrir aparece opção 'Continuar rascunho'

- Após sessão 7: vista de revisão completa (modo leitura, como o PDF) antes de finalizar

- Botão 'Finalizar ficha' muda status de rascunho para finalizada

- Qualquer campo é editável após finalização — updated_at regista a modificação

- Autocomplete de clínica: ao digitar, sugere clínicas já usadas no histórico

- Emoji de espécie: 🐕 canino, 🐈 felino, 🐇 coelho, sem emoji para outro

# 5. Ecrã de Pesquisa e Histórico

## 5.1 Filtros disponíveis

| Filtro | Comportamento |
| --- | --- |
| Nome do tutor | Fuzzy search com Fuse.js — tolerante a erros ortográficos |
| Telefone | Pesquisa parcial — ex.: '9115' encontra '911519335' |
| Nome do pet | Fuzzy search — ex.: 'honei' sugere 'Honey' |
| Data da última consulta | Intervalo de datas com selector de calendário |
| Espécie (futuro) | Filtro por canino / felino / coelho / outro |

## 5.2 Lista de resultados

- Ordenada por data de consulta mais recente

- Cada linha mostra: emoji de espécie + nome do pet, raça, nome do tutor, data, badge com número de reavaliações

- Ao clicar num resultado: opções de Ver ficha completa / Editar ficha / Adicionar reavaliação

## 5.3 Acções sobre uma ficha existente

| Acção | Descrição |
| --- | --- |
| Ver ficha completa | Modo de leitura — apresentação idêntica ao PDF, com todas as imagens |
| Editar ficha | Reabre o formulário em modo de edição — todos os campos alteráveis |
| Adicionar reavaliação | Abre formulário simplificado (motivo, avaliação, diagnóstico, tratamento, imagens) ligado à ficha original |

# 6. Geração de PDF e Exportação

## 6.1 Características do PDF

- Formato A4, gerado no servidor com WeasyPrint (não no browser)

- Logo e dados da írisvet em todas as páginas (cabeçalho)

- Rodapé com contactos, OMV e número de página

- Campos estruturados com a mesma organização do formulário

- Tabela OD/OE do exame oftalmológico em formato tabular

- Grelha de imagens: 1 coluna para OD e 1 coluna para OE, lado a lado

- Imagens com tamanho fixo e uniforme — todas iguais independentemente da resolução original

- Se houver 6 imagens OD e 3 OE: coluna 1x6 ao lado de coluna 1x3 — ficha estende-se para baixo

- A ficha pode ter múltiplas páginas A4 sem problema

## 6.2 Versão em inglês

- Toggle 'Export in English' no momento de exportar

- Apenas os labels estruturais mudam (pt.json / en.json)

- O conteúdo clínico escrito pela Dra. fica como está — não é traduzido automaticamente

- Implementação de baixo esforço — não afecta a arquitectura

## 6.3 Canais de partilha

| Canal | Comportamento |
| --- | --- |
| Exportar PDF | PDF gerado e descarregado directamente no dispositivo |
| Enviar por WhatsApp | PDF guardado no Storage com link público de 24h; abre wa.me com o link pré-preenchido |
| Enviar por email | Abre cliente de email nativo com o PDF em anexo |
| Imprimir | Abre o PDF no browser do iPad — impressão via sistema nativo do iOS |

# 7. Plano de Execução por Fases

Duração total estimada: 7 semanas de trabalho espaçado. O entregável de cada fase é testável de forma independente — a Dra. Anna pode validar cada parte antes de avançar.

| Fase | Descrição | Duração |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Fundações: criar projecto Supabase, definir as 5 tabelas, configurar RLS (Row Level Security), autenticação com email+senha, bucket de Storage para imagens, deploy inicial no Vercel | ~1 semana |
| Fase 2 | Formulário sessões 1 a 4: data/local/identificação, anamnese, sinais clínicos OD/OE, histórico geral. Auto-save de rascunho. Validação básica de campos obrigatórios. | ~1.5 semanas |
| Fase 3 | Formulário sessões 5 a 7: exame oftalmológico completo com botões NDN/Não realizado, diagnóstico e tratamento, upload de imagens HEIC/JPG/PNG. Vista de revisão antes de guardar. | ~1.5 semanas |
| Fase 4 | Pesquisa e histórico: ecrã 'Consultar paciente' com fuzzy search (Fuse.js), filtros, lista com emojis de espécie, edição de fichas, formulário de reavaliação. | ~1 semana |
| Fase 5 | PDF e exportação: template WeasyPrint em A4, grelha de imagens, logo em todas as páginas, toggle PT/EN, partilha por WhatsApp/email/impressão. | ~1.5 semanas |
| Fase 2.0 | (Futuro) Multi-utilizador: activar tabela users, roles admin/veterinario/leitura, cada vet vê apenas as suas fichas, painel de gestão de utilizadores. | A definir |

# 8. Decisões Pendentes — Requerem Resposta da Dra. Anna

⚠️ Estas questões devem ser respondidas antes de iniciar a Fase 2 (desenvolvimento do formulário). Afectam directamente a estrutura dos campos e a lógica de validação.

| Questão | Detalhe |
| --- | --- |
| Campos do exame oftalmológico | Os campos de texto (PIO, córnea, conjuntiva, etc.) são sempre texto livre, ou alguns têm valores pré-definidos? Os botões 'NDN' e 'Não realizado' são suficientes, ou há outros atalhos úteis? |
| Campos obrigatórios | Quais os campos que são obrigatórios para poder finalizar a ficha? (Ex.: data, nome do pet, diagnóstico) — ou pode guardar com campos em branco? |
| PDF em inglês | A versão em inglês traduz apenas os labels estruturais, ou a Dra. Anna quer também poder escrever o conteúdo clínico directamente em inglês? (Afecta se precisamos de tradução automática) |
| Reavaliações — exame completo? | As reavaliações incluem a tabela de exame oftalmológico completa (sessão 5), ou apenas os campos resumidos da página 4 do PDF original (motivo, avaliação, diagnóstico, tratamento, imagens)? |
| Domínio da aplicação | irisvet.vercel.app (gratuito e imediato) ou domínio próprio como irisvet.pt (~€12/ano)? |

# 9. Decisões Confirmadas

✓ Estas decisões estão fechadas e não precisam de ser revisitadas.

| Decisão | Estado |
| --- | --- |
| Stack tecnológica | React + Vite + Supabase + WeasyPrint + Vercel + Fuse.js — confirmada |
| Sessões 1+2 fundidas | Data, local e identificação numa só sessão — confirmado |
| Auto-save de rascunho | Dados guardados a cada mudança de sessão; rascunho recuperável — confirmado |
| Um animal = uma ficha | Sem múltiplas fichas principais para o mesmo animal; reavaliações usam follow_ups — confirmado |
| Tutor pode ter N animais | Um tutor pode ter vários animais; sem associação forçada entre fichas do mesmo tutor — confirmado |
| Campos JSONB aceitáveis | Sinais e exame oftalmológico como JSONB; campos novos no futuro não afectam fichas antigas — confirmado |
| Grelha de imagens | 1 coluna OD + 1 coluna OE lado a lado; tamanho fixo; ficha pode estender em altura — confirmado |
| Imagens via AirDrop | Imagens tiradas com iPhone/iPad e transferidas por AirDrop; upload via browser — confirmado |
| Logo em todas as páginas | Cabeçalho com logo e rodapé com contactos em todas as páginas do PDF — confirmado |
| PDF em português de Portugal | Terminologia PT-PT como padrão; inglês disponível via toggle como opção secundária — confirmado |
| Autocomplete de clínica | Campo de texto livre com sugestões baseadas no histórico de clínicas já usadas — confirmado |
| Emojis de espécie | 🐕 canino, 🐈 felino, 🐇 coelho, sem emoji para outro — confirmado |
| WhatsApp via link 24h | PDF guardado temporariamente no Storage com link público de 24h — confirmado |
| Multi-utilizador = Fase 2 | Fase 1 com utilizadora única (Dra. Anna); roles e partilha com colegas deixados para depois — confirmado |

# 10. Primeiro Passo ao Retomar

Quando estiver pronto para iniciar o desenvolvimento:

- Obter as respostas da Dra. Anna às 5 questões pendentes (secção 8)

- Criar projecto no Supabase (gratuito, leva 10 minutos): supabase.com

- Pedir ao Claude para gerar o SQL de criação das 5 tabelas — colar no editor SQL do Supabase

- Criar projecto React com Vite: npm create vite@latest irisvet -- --template react

- Instalar dependências base: @supabase/supabase-js, react-router-dom, fuse.js

- Iniciar pela Fase 1 — autenticação funcional com login da Dra. Anna

Para retomar com o Claude: abrir nova conversa e escrever 'quero continuar o projecto írisvet'. O contexto completo deste documento está guardado em memória.

Documento gerado em Junho 2025  ·  Projecto Írisvet v1.0  ·  Desenvolvido com Claude (Anthropic)